JÄMIJÄRVEN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

YLEISTÄ

Jämijärven kunnan viemärilaitoksen tehtävä on puhdistaa jätevedet toiminta-alueiltaan viranomaisten vaatimalle tasolle. Toiminta-alue käsittää Kirkonseudun, Jämi II:n (Perhepuiston), Jämin keskusalueen, Jämin harjumökkikaavan sekä Mielahden kaava-alueet. Toiminta-alueen kiinteistöissä asuu n. 700 henkilöä.

Jätevesiverkoston pituus on tällä hetkellä n. 30 km:ä, josta muovilla on rakennettu 26 km ja betoniputkella 4 km.

Puhdistamon käyttö- ja vesistötarkkailusta huolehtii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu ry (KVVY). Kuormitustarkkailukertoja on 4 vuodessa, joista laaditaan kertaraportit. Tämän lisäksi KVVY tekee vuosiyhteenvedon toimintavuoden jälkeen.

Lieteanalyysiä jätevedenpuhdistamon lietteestä saatiin 3.12.2020. Tutkitun näytteen haitallisten metallien pitoisuudet alittivat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista esitetyt enimmäispitoisuudet.

Liete on toimitettu Jätehuolto Härmälä Oy:n toimesta Gasum Oy:lle.

YMPÄRISTÖLUPA

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suorittama määräaikaistarkastus tehtiin 29.10.2021. Nykyinen ympäristölupa puhdistamolle on myönnetty 16.12.2005 ja ELY-keskus katsoo, että lupa on uusittava 31.5.2022 mennessä.

KÄYTTÖMAKSUT

Voimassa oleva käyttömaksutaksa vuonna 2021 oli pääosin umpikaivolietteestä 2,26 € / m³, alv 0% ja sakokaivolietteestä 10,04 € / m³, alv 0%. Loppuvuodesta 2021 lähtien umpikaivolietteestä on peritty 2,49 € / m³, alv 0% ja sakokaivolietteestä on peritty 11,04 €/m³ (alv 0 %).

TULOT, MENOT

Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 90.860 € Tästä toteuma oli 87.233,76. €.

Menoiksi oli arvioitu 130 321 €:a, kustannukset ylittyivät ja olivat 155.907,63 €.

Ennakoimattomia menoja olivat ainakin valvontakameroiden asennus ja puhdistamon tyhjäys ja pesu.

VERKOSTO

Syksyllä 2019 osa keskustan alueen verkostosta kuvattiin, n. 1,5 km. Kuvauksessa ilmeni että verkoston korjaustarvetta on ja pikaisia toimenpiteitä vaatii n. 500 m jätevesiverkostoa, eri osuuksilla. Verkostoa on uusittu osittain 2020 ja tarvetta jatkolle on. Puhdistamolaitteiden uusinta on suunniteltu vuodelle 2022.

INVESTOINNIT 2021

Vuonna 2021 ei tehty investointeja.